# Product Backlog Detallado

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Épica | Como (Rol) | Deseo | Para | ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo | Para | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado |
| EP01 | Usuario autenticado | Iniciar sesión en el sistema | Acceder de forma segura | HU01 | Usuario autenticado | Iniciar sesión con correo y contraseña | Acceder al sistema | Alta | 5 | Ninguna | Sprint 1 | Pendiente |
| EP02 | Administrador | Registrar usuarios | Gestionar acceso y roles | HU02 | Administrador | Registrar usuarios con validación | Controlar acceso al sistema | Alta | 8 | EP01 | Sprint 1-2 | Pendiente |
| EP03 | Usuario | Crear carpetas para documentos | Organizar archivos | HU03 | Usuario | Crear y administrar carpetas | Mejorar organización | Alta | 5 | EP02 | Sprint 2 | Pendiente |
| EP04 | Usuario | Subir documentos en varios formatos | Centralizar la información | HU04 | Usuario | Subir archivos PDF, DOCX, XLS, PPTX | Facilitar almacenamiento | Alta | 8 | EP03 | Sprint 2-3 | Pendiente |
| EP05 | Usuario | Compartir documentos con otros usuarios | Facilitar colaboración | HU05 | Usuario | Compartir documentos y controlar permisos | Mejorar trabajo en equipo | Alta | 5 | EP04 | Sprint 3 | Pendiente |
| EP06 | Sistema | Clasificar documentos automáticamente | Evitar clasificación manual | HU06 | Sistema | Usar IA para categorizar documentos | Automatizar organización | Media | 13 | EP04 | Sprint 3-4 | Pendiente |
| EP07 | Administrador | Gestionar usuarios y roles | Controlar acceso y permisos | HU07 | Administrador | Crear, editar, activar/desactivar usuarios | Mantener seguridad | Media | 8 | EP02 | Sprint 4 | Pendiente |